Metodický pokyn k podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou (117D162)

Tento metodický pokyn je závazným materiálem pro žadatele při přípravě a pro příjemce při realizaci akcí financovaných z programu Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou (dále jen SPZ).

Metodický pokyn obsahuje:

1.	Informace o výzvě	2

2.	Výše podpory	2

3.	Uznatelné výdaje	2

3.1. 	Uznatelné výdaje na hlavní aktivity projektu	2

3.2.	Uznatelné výdaje na vedlejší aktivity projektu	2

4.	Přenesená daňová povinnost	2

5.	Základní povinné náležitosti o dotaci	3

6.	Doplňující náležitosti žádosti o dotaci	4

7.	Výběr dodavatele	4

7.1.	Zásady pro výběr dodavatele	4

7.2.	Kontrola výběru dodavatele	4

8.	Postup při poskytování dotace	5

9.	Pravidla na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu	6

# Informace o výzvě

Výzvu o podání žádosti o podporu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj odbor politiky bydlení na základě rozhodnutí ministra/ministryně. Výzva obsahuje:

- Datum zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu

- Oprávněné žadatele

- Způsob doručení žádosti o podporu

- Podmínky pro poskytnutí dotace

- Kontaktní údaje na pracovníky poskytující metodickou pomoc

# Výše podpory

Výše dotace je maximálně 85 % z celkových uznatelných výdajů.

# Uznatelné výdaje

Uznatelné jsou v tomto případě veškeré doložené výdaje, které byly vynaložené na pořízení předmětu dotace a které je možné hradit z dotace. Příjemce je povinen řádně doložit uznatelné výdaje příslušným účetním dokladem, popřípadě další požadovanou dokumentací. Výdaje, byť z věcného hlediska uznatelné, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje neuznatelné.

## 3.1. 	Uznatelné výdaje na hlavní aktivity projektu

- musí být vynaloženy v souladu s cíli programu

- musí přímo souviset s realizací akce

- nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou ve smlouvě s dodavatelem

- v projektu nelze financovat pořízení stejného majetku více než jednou.

## Uznatelné výdaje na vedlejší aktivity projektu

Náklady na jednotlivé vedlejší aktivity projektu jsou uhraditelné z dotace do stanovené výše celkových uznatelných výdajů:

- technický dozor investora max. 2 %

- autorský dozor max. 2 %

- projektová dokumentace max. 5 %

- doplňkové aktivity projektu (veřejné osvětlení) max. 10 %

Náklady na tyto vedlejší aktivity jsou uznatelné ve výši 100 %.

# Přenesená daňová povinnost

Přenesená daňová povinnost je možná pouze mezi plátci DPH navzájem. DPH přiznává a platí plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, nikoliv plátce, který je uskutečnil. Režim přenesené daňové povinnosti nemá dopad na způsobilost DPH. DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá nárok na odpočet daně na vstupu a vztahuje-li se DPH ke způsobilému výdaji.

Pokud se na příjemce bude vztahovat trvalý režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh (týká se zejména stavebních a montážních prací) a příjemce bude uplatňovat DPH jako uznatelný výdaj, postupuje následujícím způsobem:

faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti,

odběratel (příjemce dotace) vypočítá DPH z přijatého plnění a eviduje ji ve své daňové evidenci,

příjemce v přiznání k DPH za dané zdaňovací období vypořádá svou daňovou povinnost s OFS,

- finanční vypořádání s OFS musí být provedeno v době platnosti termínu „financování akce“.

# Základní povinné náležitosti o dotaci

- Originál čestného prohlášení, že obec nemá ke dni podání žádosti závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům (Příloha č. 1);

- potřebnost výstavby technické infrastruktury;

- originál čestného prohlášení, že akce není spolufinancována z ESIF ani z jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce (Příloha č. 2);

- originál čestného prohlášení, že stavba technické infrastruktury je realizována v souladu s platným územním plánem (Příloha č. 3);

- originál nebo ověřená kopie potvrzení příslušného vodoprávního úřadu, že pozemky pro výstavbu domů neleží v záplavovém území. V případě, že pozemky leží v záplavovém území, originál nebo ověřená kopie souhlasného stanoviska vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu domů na těchto pozemcích;

- pravomocné stavební povolení nebo účinná veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oprávnění na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem;

- z projektové dokumentace stavby ve stupni pro stavební řízení nebo vyšším

- souhrnná technická zpráva a technická/é zpráva/yk předmětné technické infrastruktuře;

- situace stavby předmětné technické infrastruktury (v případě komunikace situace stavebního objektu, v případě vodovodu a kanalizace koordinační situace stavby) v dobře čitelném měřítku a velikosti; výkresy doložit vcelku, nikoli slepené z menších částí;

Vyjmenované části projektové dokumentace musí být opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby.

Vyjmenované části projektové dokumentace musí být opatřeny razítkem a podpisem stavebního úřadu jako doklad o tom, že tato dokumentace je schválena ve stavebním (komunikace, veřejné osvětlení) či vodoprávním (vodovod, kanalizace) řízení.

V případě, že žadatel předloží projektovou dokumentaci ve stupni vyšším, než je stupeň pro stavební povolení, doloží také čestné prohlášení k projektové dokumentaci (Příloha č. 4)

- předpokládaný rozpočet stavby předmětné technické infrastruktury v položkovém členění;

- vlastnictví pozemků (dokumenty ne starší 2 měsíců ke dni podání žádosti o dotaci):

- v režimu „de minimis“ – výpis z katastru nemovitostí vyhotovený katastrálním úřadem, dálkovým přístupem nebo přes Czech Point k pozemkům určeným pro výstavbu technické infrastruktury (na pozemcích nevázne zástavní právo nebo exekuce ve prospěch třetí osoby); dokladem není dokument vyhotovený prostřednictvím volně přístupného nahlížení do katastru nemovitostí (údaje v něm uvedené mají jen informativní charakter);

- mimo režim „de minimis“ – výpisu z katastru nemovitostí vyhotovený katastrálním úřadem, dálkovým přístupem nebo přes Czech Point k pozemkům určeným pro výstavbu technické infrastruktury (na pozemcích nevázne zástavní právo nebo exekuce ve prospěch třetí osoby), výpisu z katastru nemovitostí k pozemkům určeným pro výstavbu domů (pozemky jsou ve výlučném vlastnictví obce); dokladem není dokument vyhotovený prostřednictvím volně přístupného nahlížení do katastru nemovitostí (údaje v něm uvedené mají jen informativní charakter);

- v režimu „de minimis“ i mimo něj - snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků pro výstavbu předmětné technické infrastruktury i pro výstavbu domů.

Všechny doklady musí být opatřeny podpisem a razítkem výstavce či doložkou konverze dokumentu z datové schránky.

# Doplňující náležitosti žádosti o dotaci

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu co nejdříve, nejpozději však do termínu stanoveného správcem programu, doplňující náležitosti žádosti o dotaci. Těmito náležitostmi jsou:

- smlouva o dílo se zhotovitelem výstavby technické infrastruktury;

- formuláře ISPROFIN (Investiční bilance, Identifikační údaje a systém řízení akce) aktualizované podle smlouvy o dílo;

- originál dokladu o způsobu dofinancování výstavby bytů (usnesení zastupitelstva o dofinancování akce nebo schválený rozpočet obce s vyznačenou příslušnou položkou nebo originál nebo ověřená kopie smlouvy o úvěru nebo úvěrového příslibu);

- formulář Informace o plátci DPH vyplněný ve vztahu k předmětné technické infrastruktuře;

- doklady k výběrovému řízení na zhotovitele stavby předmětné technické infrastruktury;

- jiné doklady požadované správcem programu.

Pokud žadatel v uvedené lhůtě nepředloží doplňující náležitosti, bude zastaveno řízení o žádosti o dotaci.

# Výběr dodavatele

## Zásady pro výběr dodavatele

Příjemce dotace ve vztahu k finančním prostředkům nutným pro zajištění realizace akce bude vždy postupovat v souladu s principy 3E tak, aby dosáhl optimální vztahu mezi účelnosti, hospodárností a efektivností. To znamená:

- hospodárné je takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů;

- efektivní je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plnění úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění;

- účelné je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

- Veřejný zadavatel (příjemce podpory) bude vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

- U zakázek malého rozsahu (§ 27 zákona o zadávání veřejných zakázek) musí příjemce podpory dodržet zásady dle § 6 tohoto zákona.

## Kontrola výběru dodavatele

Výběr dodavatele musí být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a tímto metodickým pokynem. Kontrola výběru dodavatele bude provedena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

# Postup při poskytování dotace

- Vyplněný a podepsaný formulář žádosti spolu se všemi základními povinnými náležitostmi doručí žadatel do podatelny ministerstva ve lhůtě stanovené ve výzvě k předkládání žádostí k tomuto programu (lhůta pro doručení žádosti je stanovena ve výzvě; odkaz na formulář žádosti je uveřejněný ve výzvě);

- správce programu provede hodnocení formálních náležitostí žádostí o poskytnutí dotace, kdy je kontrolována úplnost žádostí a jejich příloh dle znění programu a metodického pokynu. Je-li zjištěn nedostatek, žadatel je vyzván k odstranění. Odstranění vad žádosti provede ve lhůtě stanovené správcem programu. V případě neodstranění vad správce zastaví řízení o dotaci a žádost nepostupuje do dalšího hodnocení;

- správce programu provede hodnocení přijatelnosti, tzn. hodnocení splnění podmínek;

- žádostem, které úspěšně projdou hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, budou přiděleny body dle hodnotících kritérií a žádosti budou seřazeny dle získaného počtu bodů tak, aby v případě převisu žádostí nad alokací byly financovány projekty, které více naplňují cíle programu. Schváleny budou žádosti, do výše alokace uvedené ve výzvě;

- na schválené akce bude správcem programu vydána Registrace akce;

- žadatel do termínu stanoveného správcem programu doloží doplňující náležitosti; po doložení doplňujících náležitostí správce programu vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí);

- pokud žadatel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím, neprodleně o tom informuje ministerstvo a současně předloží žádost o změnu Rozhodnutí; žádost o změnu Rozhodnutí musí být na podatelnu ministerstva doručena před uplynutím termínu stanoveného v Rozhodnutí;

- příjemce dotace průběžně předkládá ministerstvu žádosti o proplacení dotace obsahující průvodní dopis s identifikačním číslem akce, názvem akce a číslem účtu, na který má být faktura proplacena, originály faktur za provedené práce související s výstavbou předmětu dotace a soupisy provedených prací identifikovatelně potvrzené technickým dozorem stavebníka nebo autorským dozorem projektanta;

- příjemce dotace je povinen ke dni 15. 2. roku následujícího po roce, ve kterém byla čerpána dotace, provést finanční vypořádání se státním rozpočtem za období předcházejícího roku podle § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání);

- správce programu stanovuje v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen „vyhláška č. 560/2006 Sb.“), termín předání díla jako závazný termín ukončení realizace akce, který účastník programu doloží předávacím protokolem o převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání;

- nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí doručí účastník programu ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb.;

- příprava, realizace a financování akce bude prováděna podle vyhlášky č. 560/2006 Sb.

# Pravidla na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu

Zásady pro poskytování záloh

Zálohy na provedení prací a dodávek nejsou zhotovitelům a dodavatelům registrovaných akcí poskytovány.

Úhrada faktur

Čerpání výdajů státního rozpočtu na financování akcí se řídí:

- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,

- vyhláškou č. 560/2006 Sb.

Faktury budou propláceny prostřednictvím pokynu k platbě na účet příjemce. Finanční prostředky na konkrétní akci může příjemce dotace čerpat až po splnění podmínek podprogramu pro přidělení dotace.

Již zaplacené faktury budou propláceny výjimečně v odůvodněných případech v souladu s Metodickým pokynem MF č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování, případně v aktualizovaném znění.

Nečerpání přidělených finančních prostředků v příslušném roce musí oznámit příjemce dotace správci programu do stanoveného termínu.

Příloha č. 1

Čestné prohlášení

k akci financované z podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ pro rok 2020

Já, ………………................................................................ (příjmení, jméno, titul), statutární zástupce ……………………………………………….(název žadatele), prohlašuji, že ke dni podání žádosti o dotaci na akci…………………………………………………….(uveďte ve tvaru: počet zainvestovaných pozemků P název obce, na jejímž území bude technická infrastruktura vybudována, název lokality – např. 12 P Dolní Loučky, Za Koncem):

- nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům

datum vyhotovení: ……………..

………………..…………………….…….

razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 2

Čestné prohlášení

k akci financované z podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ pro rok 2020

Já, ………………................................................................ (příjmení, jméno, titul), statutární zástupce ……………………………………………………………………..………….(název žadatele), prohlašuji, že akce…………………………………………………….(uveďte ve tvaru: počet zainvestovaných pozemků P název obce, na jejímž území bude technická infrastruktura vybudována, název lokality – např. 12 P Dolní Loučky, Za Koncem):

- nebude spolufinancována z ESIF ani z jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.

datum vyhotovení: ……………..

………………..…………………….…….

razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 3

Čestné prohlášení

k akci financované z podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ pro rok 2020

Já, ………………................................................................ (příjmení, jméno, titul), statutární zástupce ………………………………………………………………………..………….(název žadatele), prohlašuji, že realizace akce……………….……………………….……….(uveďte ve tvaru: počet zainvestovaných pozemků P název obce, na jejímž území bude technická infrastruktura vybudována, název lokality – např. 12 P Dolní Loučky, Za Koncem):

- je realizována v souladu s platným územním plátem.

datum vyhotovení: ……………..

………………..…………………….…….

razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 4

Čestné prohlášení

k akci financované z podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ pro rok 2020

Já, ……………….......................... (příjmení, jméno, titul), statutární zástupce …..…...……………………. (název žadatele), prohlašuji k akci…………………………………………………….(uveďte ve tvaru: počet zainvestovaných pozemků P název obce, na jejímž území bude technická infrastruktura vybudována, název lokality – např. 12 P Dolní Loučky, Za Koncem):

- že předložená projektová dokumentace pro provedení stavby je v souladu s dokladem o povolení stavby předmětné technické infrastruktury.

datum vyhotovení: ……………..

………………..…………………….…….

razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 5

Vybavenost obce

- občanská vybavenost obce nebo části obce, ve které se bude projekt realizovat (podklad pro přidělení bodů za kritérium hodnocení č. 3 Občanská vybavenost)

Zaškrtněte z uvedených možností:

- pošta, obchod, policejní služebna v obci;

- dostupnost pracoviště zdravotní služby v obci (nemocnice/poliklinika/ordinace praktického lékaře/lékárna);

- dostupná a funkční veřejná nebo podniková doprava v obci;

- mateřská škola, základní škola v obci;

- kulturní nebo sportovní zařízení (hostinec se sálem, společenský dům, sportoviště, tělocvična)

- vybavenost obce nebo části obce, ve které se bude projekt realizovat, sítěmi (podklad pro přidělení bodů za kritérium hodnocení č. 4 Vybavenost obce sítěmi)

Zaškrtněte z uvedených možností:

- veřejný vodovod

- kanalizace

- čistírna odpadních vod (zahrnuje i napojení na ČOV v jiné obci)

datum vyhotovení: ……………..

………………..…………………….…….

razítko a podpis statutárního zástupce

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.