- Metodický pokyn

k podprogramu 117D161  Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou  zónou 2019

„Závěrečné vyhodnocení akce“

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., budou zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj po ukončení financování akce, ale nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Termín ukončení realizace akce je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je závazným termínem pro příjemce dotace, je jím datum vydání a podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání díla. V případě, že akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas předložen nejpozději v termínu závěrečného vyhodnocení akce nikoliv v termínu realizace akce.

Termín ukončení financování akce je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín je uveden v Rozhodnutí, následuje po termínu ukončení realizace akce a předchází závěrečnému vyhodnocení akce.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu doručí příjemce dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

Výše dotace. Je uvedena na Rozhodnutí (kód řádku 6570).

Návrh zástavní smlouvy příjemce dotace zašle elektronicky k odsouhlasení jeden měsíc před zasláním ostatních dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce na adresu janpav@mmr.cz.

Seznam dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce:

| Požadovaný doklad | Bližší specifikace přiložených dokladů |
| --- | --- |
| - Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek realizace dotované akce. | Osnova a základní údaje, které má obsahovat zpráva, jsou uvedeny na str. 3 tohoto metodického pokynu. |
| - Údaje o financování akce – údaje podle skutečnosti. | Dva formuláře EDS/ISPROFIN (identifikace a bilance) uvedené na https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-podpora-bydleni-v-oblastech-se-strategickou |
| - Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce do 15.2. následujícího roku po získání dotace | Formulář je na webových stránkách MMR viz bod 2 tohoto metodického pokynu. |
| - Doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce a dodržení termínu ukončení financování | Kopie faktur a výpisů z účtu pouze na CD! Soupis faktur ve formuláři – viz str. 4. Kopie faktur a výpisů z účtu: ANO – kopie faktur, které byly hrazeny z vlastních prostředků/úvěrem, výpisy z účtů dotace/vlastní prostředky. NE - faktury, které byly předmětem dotace – již byly zaslány správci programu k úhradě. |
| - Doklad o ukončení realizace akce. | Originál nebo ověřená kopie „Protokolu o předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání díla |
| - Kolaudační souhlas | Originál nebo ověřená kopie |
| - Zástavní smlouva | 5 vyhotovení zástavní smlouvy podepsané a orazítkované (z toho jeden výtisk s ověřeným podpisem zástavce). Vzory naleznete https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-podpora-bydleni-v-oblastech-se-strategicko V zástavní smlouvě vyberte variantu A, B nebo C dle charakteru nemovitosti a podporovaných bytů a doplňte dle pokynů ve vzoru. V případě nejasností konzultujte doplnění se zástupci ministerstva. Vyplněnou zástavní smlouvu zašlete ke kontrole elektronicky a odsouhlasení jeden měsíc před zasláním ostatních dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce na adresu janpav@mmr.cz. |
| - Pojistná smlouva na nemovitost | Kopie pojistné smlouvy na nemovitost s pojistným plněním, které v případě pojistné události pokrývá vzniklou škodu. |
| - Zpráva z kontroly dané akce | Kopie originálu zprávy o kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu vypracované místně příslušným finančním úřadem nebo jiným správním orgánem - pokud byla provedena. |
| - Fotodokumentace průběhu provádění akce. | Doložení stavu před a po dokončení akce ve formě fotografií nebo elektronicky (CD) – snímky je nutno popsat. Maximálně 20 fotografií. |
| - Fotografie informační cedule | Doložení povinnosti označení projektu informační cedulí s textem: „Projekt „název“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“. Označení ponechat po dobu platnosti podmínek poskytnutí dotace. |

Doplňující informace:

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce. Obsahuje stručný popis průběhu akce, dosažené hodnoty parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí“, tj. následující základní údaje:

- název a číslo podprogramu

- název a identifikační číslo akce (projektu)

- identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa

- statutární zástupce – jméno, kontakty

- osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty

- stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle

- informace o povolení stavby, úprav prostranství apod. (vydané pravomocné stavební povolení nebo uzavřená veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo certifikát autorizovaného inspektora nebo souhlas s provedením ohlášené stavby)

- stručné zhodnocení akce (projektu) z věcného (přínosy, zlepšení), finančního (celkové náklady, dotace, vlastní náklady, investiční náklady – soulad s údaji stanovenými

- Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a časového hlediska (plnění termínů stanovených                                                           Rozhodnutím o poskytnutí dotace), efektivnost vynaložených prostředků

- údaj o obsazenosti nově postavených bytů

- informace o kontrolách dané akce provedených příslušnými kontrolními orgány (termín a výsledek kontroly)

- zprávu předkládá – jméno, podpis statutárního zástupce

- datum vypracování zprávy, razítko.

Jestliže bude zjištěno porušení nebo nesplnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se při nesplnění každé jednotlivé povinnosti stanovuje:

- za překročení termínů realizace akce, financování akce, závěrečného vyhodnocení akce a finančního vypořádání se státním rozpočtem odvod ve výši 0,5 % z poskytnuté částky za každý započatý kalendářní měsíc prodlení, a to po dobu nejvýše šesti měsíců. Za první započatý kalendářní měsíc se pokládá měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně. Toto ustanovení se nepoužije v případě překročení uvedených termínů o více než šest měsíců.

Ve smyslu konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k vyměřování odvodů za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, při stanovení odvodu finanční úřad vždy zvažuje okolnosti konkrétního porušení rozpočtové kázně a vychází z principu proporcionality mezi závažností tohoto porušení a výši za ně předepsaného odvodu.

Doklady a údaje o financování – viz str. 4

117D161  Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou  zónou 2019

Doklady a údaje o financování

Údaje o financování akce č. 117D16100000X a doklady prokazující výši vynaložených výdajů na tuto akci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., § 6, písmeno c) v platném znění (novela č. 11/2010 Sb.)

| Soupis faktur rok 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktury/ výpis č. | Faktura uhrazena dne | DPH uhrazeno dne | Finanční zdroj |  | Částka celkem v Kč | Poznámka |
|  |  |  | Dotace | Vlastní prostředky |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |

| Soupis faktur rok 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktury/ výpis č. | Faktura uhrazena dne | DPH uhrazeno dne | Finanční zdroj |  | Částka celkem v Kč | Poznámka |
|  |  |  | Dotace | Vlastní prostředky |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |

| Vlastní prostředky |  |
| --- | --- |
| Dotace |  |
| Celkem |  |

Financování akce bylo ukončeno dne ……………………………

V …………………… dne Razítko: Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Kontakt: PhDr. Pavla Janáčková, tel. 224 86 4014, e-mail: janpav@mmr.cz